# LearnFlow — Product Backlog (User Stories)

| Проєкт | LearnFlow — платформа електронного навчання |
| --- | --- |
| Власник документа | Дмитро Дяківський |
| Версія / статус | 1.0 — актуальний на 07.10.2026 |
| Пов'язані документи | Специфікація вимог (SRS), Vision Document, Roadmap |

# 1. Як читати цей backlog

- Історія сформульована як «Як <роль>, я хочу <дія>, щоб <цінність>». Якщо цінність сформулювати не вдається, це ознака, що задача технічна, а не користувацька — такі задачі винесені в розділ 11.

- Критерії прийняття вказані стисло; повні формулювання — у Vision Document (AC-xx) та SRS.

- Пріоритет за MoSCoW: M — Must have (без цього немає MVP), S — Should have, C — Could have.

- SP — оцінка в story points за шкалою Фібоначчі (1, 2, 3, 5, 8). Оцінка відносна: 1 — проста форма, 8 — задача з високою невизначеністю, яку варто було б розбити.

- FR — посилання на функціональні вимоги SRS.

- Епіки пронумеровано в порядку реалізації та прив'язано до контрольних точок Roadmap.

Разом у backlog MVP: 32 історії, 112 story points (≈ 14 story points на контрольну точку в середньому). Історії з пріоритетом C не входять у зобов'язання версії 1.0 і беруться в роботу лише за наявності часу.

# 2. Епік E1 — Автентифікація та доступ (Milestone M2)

| ID | Історія | Критерії прийняття | Пріор. | SP | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Як гість, я хочу зареєструватися з email і паролем, щоб отримати доступ до навчання | AC-01, AC-02: акаунт створено; дубль email відхилено | M | 3 | FR-A01, FR-A02 |
| US-02 | Як гість, я хочу обрати роль студента або викладача під час реєстрації, щоб одразу отримати потрібні можливості | Роль збережена й відображається в токені | M | 2 | FR-A01 |
| US-03 | Як користувач, я хочу увійти в систему, щоб працювати під своїм акаунтом | AC-03: отримано пару токенів | M | 3 | FR-A04 |
| US-04 | Як користувач, я хочу залишатися в системі під час роботи, щоб не вводити пароль щочверть години | AC-04: токен оновлюється автоматично, старий недійсний | M | 5 | FR-A05 |
| US-05 | Як користувач, я хочу вийти із системи, щоб ніхто не продовжив сесію з мого пристрою | Refresh token відкликано, повторне використання відхилено | S | 2 | FR-A06 |
| US-06 | Як власник платформи, я хочу, щоб кожна сторінка й запит перевіряли роль, щоб користувачі не бачили чужих даних | AC-05: 401 без токена, 403 за недостатньої ролі | M | 5 | FR-A07 |

# 3. Епік E2 — Створення курсів (Milestone M4)

| ID | Історія | Критерії прийняття | Пріор. | SP | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-07 | Як викладач, я хочу створити курс із описом і категорією, щоб почати наповнювати його матеріалом | Курс створено зі статусом Draft | M | 3 | FR-C01 |
| US-08 | Як викладач, я хочу додавати модулі й уроки та змінювати їхній порядок, щоб вибудувати логіку навчання | Структура зберігається, порядок редагується | M | 5 | FR-C03, FR-C04 |
| US-09 | Як викладач, я хочу редагувати лише власні курси, щоб чужий матеріал був захищений | Спроба редагувати чужий курс → 403 | M | 2 | FR-C02 |
| US-10 | Як викладач, я хочу опублікувати готовий курс, щоб студенти могли його знайти | AC-07, AC-08: порожній курс не публікується; опублікований доступний | M | 5 | FR-C05 |
| US-11 | Як викладач, я хочу архівувати застарілий курс, щоб на нього більше не записувались | AC-09: зникає з каталогу, нові записи заборонені | M | 3 | FR-C06 |
| US-12 | Як викладач, я хочу бачити список власних курсів зі статусами, щоб розуміти, що готове до публікації | Список із фільтром за статусом | M | 3 | FR-C08 |

# 4. Епік E3 — Каталог і пошук (Milestone M5)

| ID | Історія | Критерії прийняття | Пріор. | SP | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-13 | Як гість, я хочу переглядати каталог курсів, щоб оцінити, чи є тут щось для мене | Каталог із пагінацією, лише опубліковані курси | M | 3 | FR-S04, FR-S05 |
| US-14 | Як гість, я хочу шукати курси за ключовими словами, щоб швидко знайти потрібну тему | AC-10: збіг у назві важливіший за збіг в описі | M | 5 | FR-S01 |
| US-15 | Як гість, я хочу фільтрувати результати за категорією й рівнем, щоб відсіяти невідповідні курси | AC-11: фільтри застосовуються разом із пошуком | M | 3 | FR-S02 |
| US-16 | Як гість, я хочу сортувати результати за новизною або релевантністю, щоб знайти свіжі курси | AC-11: обидва режими сортування працюють | S | 2 | FR-S03 |
| US-17 | Як гість, я хочу відкрити сторінку курсу з програмою, щоб зрозуміти, чого навчуся | AC-08: структура курсу видима до запису | M | 3 | FR-C07 |
| US-18 | Як адміністратор, я хочу запустити повну переіндексацію, щоб відновити пошук після збою | Індекс відновлюється з основного сховища | S | 5 | FR-S06 |

# 5. Епік E4 — Навчання студента (Milestone M6)

| ID | Історія | Критерії прийняття | Пріор. | SP | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-19 | Як студент, я хочу записатися на курс, щоб почати навчання | AC-13: створено запис і прогрес 0% | M | 5 | FR-E01, FR-P01 |
| US-20 | Як студент, я хочу, щоб повторний запис не створював дублікатів, щоб мої курси не дублювалися в списку | AC-14: дубля немає, скасований запис відновлюється | M | 3 | FR-E02 |
| US-21 | Як студент, я хочу бачити список своїх курсів із прогресом, щоб розуміти, що проходжу зараз | Список із відсотком по кожному курсу | M | 3 | FR-E03, FR-P04 |
| US-22 | Як студент, я хочу проходити уроки по черзі й позначати їх завершеними, щоб фіксувати свій поступ | AC-15: відсоток перераховується, повтор не змінює результат | M | 5 | FR-P02, FR-P03 |
| US-23 | Як студент, я хочу бачити детальний прогрес за модулями, щоб знати, скільки залишилось | Деталізація за модулями й уроками | S | 3 | FR-P04 |
| US-24 | Як студент, я хочу скасувати запис на курс, щоб він не займав місце у списку | Запис деактивується, прогрес зберігається | S | 2 | FR-E04 |
| US-25 | Як викладач, я хочу бачити студентів свого курсу та їхній прогрес, щоб розуміти, чи не губляться вони на певному уроці | Список студентів із відсотком завершення | S | 3 | FR-E05 |

# 6. Епік E5 — Сертифікати та сповіщення (Milestone M7)

| ID | Історія | Критерії прийняття | Пріор. | SP | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-26 | Як студент, я хочу автоматично отримати сертифікат після завершення курсу, щоб підтвердити навчання | AC-16: рівно один сертифікат з унікальним номером | M | 5 | FR-T01, FR-T02 |
| US-27 | Як студент, я хочу бачити список своїх сертифікатів, щоб поділитися ними | Список із номером і датою видачі | M | 2 | FR-T03 |
| US-28 | Як роботодавець, я хочу перевірити сертифікат за номером, щоб переконатися в його справжності | AC-17: публічна перевірка без входу в систему | S | 3 | FR-T04 |
| US-29 | Як студент, я хочу отримувати листи про запис на курс і про сертифікат, щоб не стежити за системою вручну | AC-18: обидва листи надходять; повтор події не дублює лист | M | 5 | FR-N01, FR-N02, FR-N03 |

# 7. Епік E6 — Адміністрування (Milestone M8)

| ID | Історія | Критерії прийняття | Пріор. | SP | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-30 | Як адміністратор, я хочу знаходити користувачів і змінювати їхні ролі, щоб керувати доступом | Пошук за email; зміна ролі застосовується після оновлення токена | S | 5 | FR-AD01, FR-AD02 |
| US-31 | Як адміністратор, я хочу архівувати будь-який курс, щоб прибрати неприйнятний матеріал | Архівування доступне адміністратору для чужих курсів | S | 3 | FR-AD03 |
| US-32 | Як адміністратор, я хочу бачити стан сервісів, щоб помічати збої раніше за користувачів | Сторінка зі станом health checks | C | 3 | FR-AD04 |

# 8. Поза межами версії 1.0 (product backlog)

Ці історії свідомо не входять у MVP. Вони зберігаються, щоб зафіксувати напрям розвитку й не повертатися до обговорення вже прийнятих рішень.

| ID | Історія | Чому не зараз |
| --- | --- | --- |
| US-F1 | Як викладач, я хочу продавати курси, щоб заробляти на контенті | Потребує платіжного провайдера, обліку податків і повернень — окремий проєкт за обсягом |
| US-F2 | Як студент, я хочу дивитися відеоуроки, щоб сприймати матеріал легше | Хостинг і стрімінг відео — окрема інфраструктура й витрати |
| US-F3 | Як викладач, я хочу додавати тести до уроків, щоб перевіряти знання | Великий функціональний блок; не потрібен для демонстрації наскрізного сценарію |
| US-F4 | Як студент, я хочу залишати відгуки про курс, щоб допомогти іншим з вибором | Потребує модерації та захисту від зловживань |
| US-F5 | Як користувач, я хочу входити через Google, щоб не створювати ще один пароль | Суперечить навчальній меті — власна реалізація видачі токенів |

# 9. Definition of Ready

Історія береться в роботу, лише якщо:

- сформульована цінність для конкретної ролі;

- є критерії прийняття, які можна перевірити;

- визначені залежності від інших історій і сервісів;

- оцінка не перевищує 8 story points (більше — розбивається);

- зрозуміло, які нефункціональні вимоги на неї впливають (наприклад, ідемпотентність для історій з подіями).

# 10. Definition of Done

- код злито в main через pull request, CI зелений;

- критерії прийняття історії продемонстровані;

- написані unit-тести доменної логіки й обробників, для споживачів подій — тест на повторну доставку;

- додані логування з Correlation ID і, за потреби, health checks;

- зміни розгорнуті в хмарному середовищі;

- оновлена документація (SRS, ADR), якщо вимога чи рішення змінилися.

# 11. Технічні задачі (enablers)

Ці задачі не мають користувацької цінності напряму, тому не оформлені як історії, але потрібні для виконання нефункціональних вимог.

| ID | Задача | Вимога |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Інфраструктура в контейнерах і запуск однією командою | NFR-01 |
| T-02 | Каркаси сервісів, спільні контракти подій і building blocks | NFR-13 |
| T-03 | CI-пайплайн і захист гілки main | NFR-08 |
| T-04 | Розгортання в хмарі та зберігання секретів | NFR-09, NFR-06 |
| T-05 | Ідемпотентність споживачів, повтори й черга помилок | NFR-02, NFR-03 |
| T-06 | Correlation ID і структуроване логування | NFR-07 |
| T-07 | Розподілене трасування | NFR-07 |
| T-08 | Інтеграційні тести з реальними залежностями в контейнерах | NFR-02 |
| T-09 | Гарантована публікація подій (Outbox) | NFR-03 |
| T-10 | Перевірка продуктивності пошуку на великому наборі даних | NFR-10 |